## Slide 1: チーム報告についての所感
ハノイ工科大学 ＨＥＤＳＰＩ
ＩＴ日本語 講師： 権代 祥一

## Slide 2: 報告書に数字がない
進捗に％はあっても母数がない。
同じ９０％でも9/10と45/50では意味が違う。
母数がないのにどうやって進捗が管理できるのか？
Keep Busyをどうやって保つのか？

## Slide 3: 数字に単位がない
同じ9/10でも
9行/10行 と 9枚/10枚
では全く意味が違う。
もっと自分のした仕事をアピールして欲しい。
それとも仕事をしていないから数字が書けないのか・・・・。

## Slide 4: 品質が数値で表現されていない
全ページ数、全項目数、全行数の中で何ページ、何項目、何行が修正されたのかを数値で書くべき。
１０％以上の修正がある場合は品質が悪いと考えるべき。

## Slide 5: 進捗について
進捗をチェックするために必要なものは？
スケジュール！予定！！
予定もないのに進捗管理はできない。
実績も入れられない。

## Slide 6: 進捗について
進捗の報告には予定と実績が必要。
なぜ予定が必要なのか？
予定がないと誰も頑張らないから。
いつまでも仕事をしないから。
予定
実績

## Slide 7: 進捗について
なぜ実績が必要なのか？
仕事を予定通り行ったかどうか確認をする必要があるから。
予定通りではない場合、何か問題があると考えられる。
早めに対処ができる。

## Slide 8: 生産性が悪い
６人で４週間かけて仕様書を作成したが２０枚程度のチームがほとんど。
１週間で１人が２枚書いても４８枚にはなるはず。
一体何をしていたのか？
こんな生産性では次から仕事が来ない。

## Slide 9: 問題点のレベルが低い
処理が難しい・・・・これは問題ではない。
処理が難しい・・・・これは君たちの考えるべき仕事である。
顧客が難しくてできないことを君たちに依頼しているのだから、それは問題ではなく、君たちの仕事である。
処理が難しいことが問題なのだとしたら顧客は誰に仕事を頼めばいいのか考えて欲しい。

## Slide 10: 本当の報告すべき問題とは？
スケジュールから遅れている。
メンバが仕事をしない。
生産性が低い。
数字で進捗や問題が報告できない。
リーダがいない。
顧客が質問に答えてくれない。
顧客が満足してくれない。
本当の問題に誰も気づいていないということが問題。

## Slide 11: 上司は何を知りたいのか？
仕事をしているか？
仕事の品質はどうか？
仕事の効率はどうか？
仕事が納期に間に合うか？

## Slide 12: なぜ問題に気づけないのか？
上司は何を知りたいのか？を知らないから。
現状に満足しているから。
他人のことなんかどうでもいいから。
問題に興味がないから。
・・・

## Slide 13: 問題を解決できないと・・・・
リーダシップが取れない。
リーダだけがリーダシップを取るのではない。
誰がリーダシップを取ってもよい。
チームの中の専門毎に誰かがリーダシップを取ればよい。

## Slide 14: 課題を書けたチームはいない
課題とは何か？
将来起きそうな問題
今すぐに解決する必要がない問題だけど、将来必ず解決する必要がある問題
将来を予測できなければ課題は見えない。

## Slide 15: 貢献ということは？
自分の仕事をすることを貢献（こうけん）とは言わない。
お金をもらっているのだからそれだけの仕事をするのは当たり前。
チームに貢献できる人が少ない。
自分の仕事もしながらを自分の仕事を超えてチームメンバのために仕事をすることが貢献ということ。

## Slide 16: 内部設計のレビュー実施
３月５日（月）～７日（水）にかけて内部設計のレビューを実施する。
各チーム２時間で実施。

## Slide 17: 内部設計のレビュー実施
３月５日（月）
08:00～10:00 ==> Ｔ０２
10:00～12:00 ==> Ｔ０９
14:00～16:00 ==> Ｔ０８
16:00～18:00 ==> Ｔ１２
18:00～20:00 ==> Ｔ１３

## Slide 18: 内部設計のレビュー実施
３月６日（火）
08:00～10:00 ==> Ｔ１１
10:00～12:00 ==> Ｔ０３
14:00～16:00 ==> Ｔ０４
16:00～18:00 ==> Ｔ０６
18:00～20:00 ==> Ｔ０７

## Slide 19: 内部設計のレビュー実施
３月７日（水）
08:00～10:00 ==> Ｔ１５
10:00～12:00 ==> Ｔ０５
14:00～16:00 ==> Ｔ１４
16:00～18:00 ==> Ｔ１０
18:00～20:00 ==> Ｔ０１