## Slide 1: 第１０セメスタ オリエンテーション
ハノイ工科大学 ＨＥＤＳＰＩ
ＩＴ日本語 講師： 権代 祥一

## Slide 2: 第１０セメスタでやること
外部設計のレビュー／修正
内部設計
プログラミング／単体試験
結合試験／内部設計の検証
総合試験／外部設計の検証
運用試験／要件定義の検証
問題解決手法と反省会／発表

## Slide 3: 第１０セメスタの目標
第９セメスタから引き続き・・・
コミュニケーションを取ること
チームワークがよくなること
チームへ貢献できること
失敗から学ぶ姿勢を養う

## Slide 4: 出席を重視
午前３コマと午後３コマ
午前と午後で出席を取る。
遅刻は０．５出席
欠席が２０％を越える場合、
レポート８枚／１日

## Slide 5: 欠席、遅刻をする場合
ただし、止むを得ぬ事情で欠席、遅刻する場合は事前に連絡すること。
その場合は０．８出席とする。
事後連絡は認めないが証明可能ならば０．８出席とする。

## Slide 6: 相互評価票の提出
第９セメスタと同様に相互評価票を提出すること。
０．０～５．０の範囲で１週間のチームメンバを評価する。
未提出の場合はチーム得点が下がり、自分の得点も下がる。

## Slide 7: 相互評価票の提出
たとえ欠席しても、１週間の間にチームに貢献しているのであれば得点を付けても良い。
ただし、本人が書いたものが提出されていることが条件。
不備がある場合は修正すること。

## Slide 8: 毎週各チームで提出するもの
議事録
  決定したことを書く。
報告書
  実施したことを上司に報告するために書く。

## Slide 9: 質問票
第９セメスタでは一つのチームからしか質問票が上がってこなかった。
今後、未提出チームは毎週（－１点）を計上する。

## Slide 10: ＢＳＥの基本は？
コミュニケーション
のためにすることは？
質問と確認をする。

## Slide 11: 第１０セメスタでやること
外部設計のレビュー／修正
内部設計
プログラミング／単体試験
結合試験／内部設計の検証
総合試験／外部設計の検証
運用試験／要件定義の検証
問題解決手法と反省会／発表

## Slide 12: １．外部設計のレビュー／修正
金曜以外の日にチーム毎にＩＴ日本語の教員室でレビューを行なう。
レビューの出席を取る。
２時間／１チームで実施する。

## Slide 13: ２．内部設計／レビュー
第１～４週までで内部設計を実施する。
最終週、各チーム毎に内部設計のレビューを行なう。
レビューは２時間／１チーム

## Slide 14: ３．プログラミング／単体試験
第５～８週まででプログラミング／単体試験を実施する。
結合試験仕様書の作成
毎週進捗報告を行なう。
顧客への状況報告を各チーム毎で行なう。
１時間／１チーム

## Slide 15: ４．結合試験／内部設計の検証
第９週に実施
内部設計の検証が目的
結合試験仕様書に基づき結合試験の実施
総合試験仕様書の作成

## Slide 16: ５．総合試験／外部設計の検証
第１０週に実施
外部設計の検証が目的
総合試験仕様書に基づき総合試験を実施

## Slide 17: ６．運用試験／要件定義の検証
第１１週に実施
要件定義の検証が目的
運用試験仕様書に基づき運用試験を実施
運用試験仕様は顧客より提示
受入試験として実施する。

## Slide 18: ７．問題解決手法と反省会／発表
第１２～１５週
アイデアを出す方法について
発散思考と収束思考
反省会の実施
発表・・・サイコロで決定

## Slide 19: その他
今期もお客様が参加して下さるので失礼の無いように。
お客様とコミュニケーションをたくさん取ること。
新しい先生も参加します。