**ハノイ工科大学**

**HEDSPI**

**IT日本語学科**

🙢🙠🙡🙣(✪)🙡🙣🙢🙠

****

**会議室予約管理システム**

**プロジェクト報告書３**

**T09グループ**

IS3　グエン･ディン･トアン

IS3　ヴー･ヴィエット･トアン

IS3　グエン・ドゥック・トゥエット

IS3　ティエウ・トゥアン･アイン

IS2　ホアン・ダン・ラン

IS1　グエン・ゴック･オアイン

IS1　グエン・ヴィエット･ハオ

ハノイ、2012年3月14日

目次

[1．進捗 3](#_Toc321307761)

[2.　品質 3](#_Toc321307762)

[3．コスト 3](#_Toc321307763)

[4．問題点　－　解決策 4](#_Toc321307764)

[5．課題 4](#_Toc321307765)

[6．チームワーク 5](#_Toc321307766)

# 1．進捗

全体で結合試験が完了しました。

**チーム内の自己評価**：

* 各メンバーが自分の責任をまだ本当に意識しなっかた。
* テスト工程について軽視したメンバーがいます。

詳細の進捗がWBSで表示されます。（最後のページ）

# 2.　品質

根拠：

* テスト予定があるかないか。
* シナリオが分かりやすいかやすくないか
* テストケースが網羅できるかどうか

チームは週に一回会議して、チームレビューをしていました。皆が決まっているメンバーのやったことをチェックして、評価しました。それから、まだ満足できないことを相談して一緒に解決していました。

# 3．コスト

チーム内のメンバーの報告をしたことのとおりに、以下のようなコストがかかりました。

|  |  |
| --- | --- |
| メンバー | 時間 |
| D.Toan | 1.5時間／日 |
| V.Toan | 1.5時間／日 |
| Oanh | 1.5時間／日 |
| TuanAnh | 1.5時間／日 |
| Thuyet | 1.5時間／日 |
| Lam | 1.5時間／日 |
| Hao | 1.5時間／日 |

# 4．問題点　－　解決策

チーム内のメンバーの時間が重複しています。みんながアルバイトをしていて、卒業研究ももっと忙くなっているのでメンバーの全員に会うことが簡単ではありません。

**解決策**：自分のスケジュールを再び整理させて、勉強することを優先にすると思わせて、ちゃんとチームの会議に参加しないといけません。

やる気のないメンバーがまだいます。

**解決策**：メンバーがやらないと罰金をもっと上げました。他は良く働いたメンバーに褒めてあげました。しかし、このことはまだ課題だと思います。

プログラミング工程がまだ全部完了していません。

**解決策：**残っているプログラミング工程の仕事を完了するまでやっておきました。プログラミングしながらテストをしていました。

# 5．課題

テスト工程について軽視したメンバーがいます。

プログラミング工程が終わったら休みたいという気持ちがありました。

テストのやり方と仕様書を書き方もよく分かりません。

総合試験の問題点の対策も考えています。まだどのようにするか分かっていません。

# 6．チームワーク

皆が年同じで男性のみなので働かせることも簡単ではなかったです。

責任感もまだあまり良くないです。これを高めなければならないです。

しかし、罰金をしてからメンバーがだんだん責任感が高くなってきます。