**ハノイ工科大学**

**HEDSPI**

**IT日本語学科**

🙢🙠🙡🙣(✪)🙡🙣🙢🙠

****

**会議室予約管理システム**

**プロジェクト報告書**

**T09グループ**

IS3　グエン･ディン･トアン

IS3　ヴー･ヴィエット･トアン

IS3　グエン・ドゥック・トゥエット

IS3　ティエウ・トゥアン･アイン

IS2　ホアン・ダン・ラン

IS1　グエン・ゴック･オアイン

IS1　グエン・ヴィエット･ハオ

ハノイ、2012年3月14日

目次

[1．進捗 3](#_Toc319474585)

[2. 品質 3](#_Toc319474586)

[3．コスト 3](#_Toc319474587)

[4．問題点　－　解決策 4](#_Toc319474588)

[5．課題 4](#_Toc319474589)

[6．チームワーク 5](#_Toc319474590)

# 1．進捗

全体でプログラミングを45％完了しました。

**チーム内の自己評価**：

* スケジュールと比べ進捗が遅くなったことが多い。
* 各メンバーが自分の責任をあまり意識しなっかた。

詳細の進捗がWBSで表示されます。（最後のページ）

# 2. 品質

チームは周に一回会議して、チームレビューをしていました。皆が決まっているメンバーのやったことをチェックして、評価しました。それから、まだ満足ではないことを相談して一緒に解決していました。

殆どレビューの前、品質があまり良くなかったが、レビュー後とても良くなりました。

しかし、いままで、システムの品質がまだ良くないと思います。是非、品質を向上させようと思っています。

# 3．コスト

チーム内のメンバーの報告をしたことのとおりに、以下のようなコストがかかりました。

|  |  |
| --- | --- |
| メンバー | 時間 |
| D.Toan | ３時間／日 |
| V.Toan | ３時間／日 |
| Oanh | ３時間／日 |
| TuanAnh | ３時間／日 |
| Thuyet | ３時間／日 |
| Lam | ３時間／日 |
| Hao | ３時間／日 |

# 4．問題点　－　解決策

チーム内のメンバーの時間が重複しています。みんながアルバイトをしていて、卒業研究も忙しいのでメンバーの全員に会うことが簡単ではありません。

**解決策**：自分のスケジュールを再び整理させて、勉強することを優先にすると思わせて、ちゃんとチームの会議に参加しないといけません。

まだ早いと思ったメンバーがいました。やる気のないメンバーがまだいます。

**解決策**：リーダが勝手に罰金を行うことを与えて、やらないと罰金をもっと上げました。他は良く働いたメンバーに褒めてあげました。しかし、このことはまだ課題だと思います。

開発フレームワークがまだ分からないメンバーが多い。

**解決策：**トレーニングや自分で習うことなどを行いました。しかし、時間がめちゃくちゃかかりました。

# 5．課題

先生の説明して下さったことの通りに、プログラミングをすると日本語でのコメントをして欲しいということですが、日本語のあまり良くないメンバーにとってはちょっと困っています。

時々チーム内のメンバーの意見が異なっています。喧嘩することもありました。

統計機能もどのようにするかまだ分からない。なので、Oanhにこの仕事をずっと考えさせました。

結合試験の問題点の対策も考えています。

# 6．チームワーク

皆が年同じで男性のみなので働かせることも簡単ではなかったです。

責任感もまだあまり良くないです。これを高めなければならないです。

しかし、罰金をしてからメンバーがだんだん責任感が高くなってきます。